# LOGBOOK PROJECT 2

TAHUN AKADEMIK. GENAP 2025/2026

Nama Mahasiswa	:	Calvin William W  NIM	:	10602008

Kelas	:	TRPL 2B

Kelompok	:	4

Jabatan	:	Programmer

## PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

POLITEKNIK NEGERI SUBANG 2026

LAPORAN AKTIVITAS MINGGUAN

Waktu	: 6-13 Maret 2026

Objek Penelitian	: Membuat Perancangan Antarmuka

| Minggu Ke | Tanggal | Kegiatan & Bukti | Paraf Pembimbing |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 06-12 /03/2026 | Melengkapi dan merevisi SRS |  |

| 5 | 09/03/2026 | Membuat Perancangan Antarmuka (Wire Frame) untuk admin dan user |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 5 | 10/03/2026 | Membuat Diagram activity diagram untuk kebutuhan sistem |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 5 | 13/3/2026 | Mempresentasikan SRS |  |
| --- | --- | --- | --- |